Голові районної ради

Горбенко О.

Довідка

про  виконання завдань і заходів програми розвитку Новгородківського району на 2011-2015 « Центральний регіон – 2015»  за   2013 рік.

Відповідно до програми розвитку Новгородківського району на 2011-2015 «Центральний регіон – 2015»  було передбачено  реалізація:

- 24  інвестиційних проектів  на суму 101,2 млн. грн.;

-189 соціальні заходи  на суму 54,3 млн. грн.

Всього  інвестиційних проектів та соціальних  заходів на сум  155,5 млн. грн..

По інвестиційним проектам на 2011-2013 роки  було заплановано виконання                 17  інвестиційних проектів  на суму 38,2 млн. грн..

виконано 19 інвестиційних проектів на суму 49,3 млн. грн..

По розділу «Промисловість»:

- встановлення лінії по розливу мінеральної води ПП «Кристал - Аква» в  смт. Новгородка. Обсяг інвестицій становить  960,0 тис. грн.

- монтаж обладнання цеху по смаженню соняшникового насіння.                        Обсяг інвестицій -130,0 тис. грн..

По розділу «Сільське господарство»:

- будівництво зернозберігаючого комплексу  на 20,0 тис. тонн зерна. Інвестор ТДВ  „Неоальянс” , фактично обсяг використаних коштів становить 7 млн. 217 тис. грн..;

- реконструкція свинарника  на 1500 голів  в с. Верблюжка, який є складовою частиною свинокомплексу  проектною потужністю  12 тис. голів, фактичний обсяг інвестицій -14 млн. грн..;

- будівництво молочного залу ТОВ «Прогрес» в смт. Новгородка, фактичний обсяг інвестицій   (з урахуванням раніше освоєних коштів) становить 15 млн. грн.;

- переобладнання складу під приміщення для зберігання овочів і фруктів ПППАФ „МЮННТ” в смт. Новгородка  на 900 тонн  продукції. Обсяг інвестицій 500 тис. грн..;

- організація виробництва брикетів з відходів сільськогосподарської продукції, ПП Добрицький потужністю виробництва 400 кілограм за годину.                                                Обсяг інвестицій 850 тис. грн..;

- будівництво зерноскладу  ФГ « Роксолана» в смт Новгородка  обсяг інвестицій становить 200,0 тис. грн..;

- будівництво зерносушарки ФГ «ПЛОВ» с.Новоандріївка обсяг інвестицій становить 70,0 тис. грн.;

- будівництво зерносушарки проектною вартістю 70,0 тис. грн.( ФГ «Лемко»)                смт Новгородка;

- будівництво зерноочисного комплексу  проектною вартістю 333,3 тис. грн.( ТОВ «Верблюзька МТС») с. Верблюжка;

- будівництво зерноочисного комплексу  проектною вартістю 250,0 тис. грн.( ПП «КАНТ-2000») с. Вершино-Кам’янка ;

-проведено модернізацію сільськогосподарського виробництва                                    на суму 8,6 млн. грн..;

- проведено модернізацію сільськогосподарського виробництва с. Новомиколаївка  обсяг інвестицій становить 0,6 млн. грн.;

- проведено модернізацію сільськогосподарського виробництво смт. Новгородка обсяг інвестицій становить 5,4 млн. грн..;

- проведено модернізацію сільськогосподарського виробництва с. Тарасівка  обсяг інвестицій становить 2,3 млн. грн..;

- проведено модернізацію сільськогосподарського виробництво с. Петрокорбівка обсяг інвестицій становить 56,0 тис. грн.;

- проведено модернізацію сільськогосподарського виробництва  с. Верблюжка обсяг інвестицій становить 0,3 млн. грн..

Два проекти термін введення яких 2014 рік виконано в 2013:

- по розділу «Охорона здоров’я», технічне переоснащення котельні Новгородківської центральної районної лікарні  - проектна вартість  1,0 млн. грн..;

- по розділу « Торгівля», будівництво магазину «Соколівські ковбаси» - проектна вартість 90 тис. грн.

На період 2011 – 2013 роки  заплановано виконання 157 соціальних заходів на загальну суму 27,6 млн. грн.. виконано 152 на 25,0 млн. грн.   (5 невиконані ):

- ремонт водонапірної мережі по вул. Зарубіна в с. Спасове ІІ-40,0 тис. грн.. (поточний стан виконання);

- поточний ремонт районної автомобільної дороги С 12103 до с. Ручайки (8 км)  ДБ-250,0 тис. грн..;

- ремонт асфальтобетонного покриття до с. Велика Чечеліївка ДБ- 120,0 тис. грн.;

- відновлення вуличного освітлення вул. Ватутіна, Матросова, Терешкової, Глібова, Горького смт. Новгородка МБ -25,0 тис. грн.;

- придбання санітарного автомобіля для Новгородківської ЦРЛ РБ-75,0 тис. грн.., ІІ-75,0 тис. грн.

1. По галузі „Освіта” на період 2011 – 2013 роки  заплановано виконання 17 заходів на загальну суму 3,7млн. грн.:

- виконано  21 заходів на загальну суму 4,5млн. грн.

І.  виконано раніше запланованого терміну:

- заміна 40 вікон в Білозернівському НВК ІІ- 44,7 тис. грн..;

- виготовлено пректно - кошторисної документації для Новгородківського               НВК №1 ( РБ-98,8 тис. грн..);

- придбано шкільний автобусу для  Верблюзького НВК №2 ДБ-381,0 тис. грн..;

- придбано комп’ютерний класу для Верблюзького НВК ДБ- 65,4 тис. грн.

2. По галузі „Охорона здоров’я” на період 2011 – 2013 роки  заплановано виконання 7 заходів на загальну суму 1,3 млн. грн.

- виконано  6 на загальну суму  1,3 млн. грн.

- не виконано:

- придбання санітарного автомобіля для Новгородківської ЦРЛ РБ-75,0 ІІ-75,0 (придбано відсутня відповідна документація);

3. По галузі „Культура” на період 2011 – 2013 роки  заплановано виконання 25 заходів на загальну суму 758,8 тис. грн.

- виконано  25 на загальну суму  622,3 тис. грн.

4. По галузі „Розвиток зеленого туризму” на період 2011 – 2013 роки  заплановано виконання 1 заходу на загальну суму 15,0 тис. грн.

- виконано  1 на загальну суму 4,0 тис. грн.

5. По галузі „Газифікація” на період 2011 – 2013 роки  заплановано виконання 3 заходів на загальну суму 3,5 млн. грн.

- виконано  2 на загальну суму 2,3 млн. грн. (1 перехідний 2011-2014 знаходиться у стадії виконання;)

6. По галузі „Дороги та транспортні споруди” на період 2011 – 2013 роки  заплановано виконання 34 заходи на загальну суму 12,4 млн. грн.

виконано  32 на загальну суму 12 млн. грн.

- не виконані:

- поточний ремонт автомобільної дороги С12103 до с. Ручайки 8 км.                         ДБ-250,0 тис. грн..

- ремонт асфальтобетонної  автодороги до с. Велика Чечеліївка ДБ-120,0 тис. грн..

7. По галузі „Освітлення на період 2011 – 2013 роки  заплановано виконання 18 заходів на загальну суму 688,0 тис. грн.

- виконано  18 на 417,0 тис. грн.,  (виготовлено проектно-кошторисну документацію на відновлення зовнішнього освітлення с. Білопіль МБ-9,5 тис.грн. Реалізація проекту запланована на 2014 рік).

- Не виконані:

- відновлення вуличного освітлення вул. Ватутіна, Матросова, Терешкової, Глібова, Горького смт. Новгородка МБ -25,0 тис. грн..

8. По галузі „Водопостачання  та водовідведення” на період 2011 – 2013 роки  заплановано виконання 26 заходів на загальну суму 2,2 млн. грн. виконано  25 на загальну суму  1034 тис. грн.

- не виконано:

- ремонт водонапірної мережі по вул. Зарубіна в с. Спасове ІІ-40,0 тис.грн. 2013рік  (поточний стан виконання );

9. По галузі „Природноохороні заходи та об’єкти” на період 2011 – 2013 роки  заплановано виконання 5 заходів на загальну суму 2,5 млн. грн. виконано  6 на 1,9 млн. грн.

Додатково реалізовано   запланований захід на 2014 рік перезатарення 15 тонн пестицидів ДБ-1037,25 тис. грн...)

10 По галузі „Соціальний захист” на період 2011 – 2013 роки  заплановано виконання 3 заходи на загальну суму 75,0 тис. грн. виконано  3 на 79,5 тис. грн.

11 По галузі „Транспорт і зв’язок” на період 2011 – 2013 роки  заплановано виконання  1 заходу на суму 98,0 тис. грн. виконано  1 на 528,7 тис. грн.

12 По галузі „Спорт” на період 2011 – 2013 роки  заплановано виконання 5 заходів на загальну суму 78,0 тис. грн. виконано  5 на 80,4 тис. грн.

13 По галузі „Торгівля” на період 2011 – 2013 роки  заплановано виконання 6 заходів на загальну суму 283,7 тис. грн. виконано  6 на 283,7 тис. грн.

14 „Інші” на період 2011 – 2013 роки  заплановано виконання 1 заходу на загальну суму 74,3 тис. грн. виконано  1 на 113,8 тис. грн. (центр надання адміністративних послуг створено).

Начальник відділу економічного

розвитку і торгівлі райдержадміністрації                                                С. Кумпан